คู่มือการปฏิบัติงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

คู่มือการปฏิบัติ กองช่างฉบับนี้เป็นคูมือการปฏิบัติงานซึ่งองคการ บริหารส่วนตำบลหินดาด จัดทำขึ้น เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง ผู้รับผิดชอบงานของ กองช่างใช้ศึกษาและนำไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ          ดำเนินงานของกองช่าง

คู่มือการปฏิบัติ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดงานและมาตรฐานคุณภาพงาน เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการและลูกจ้างกองช่างให้บรรลุตามข้อกำหนดที่สำคัญซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและ         ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ

คณะผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการและลูกจ้างผู้รับผิดชอบกองช่างองค์การบริหารสวนตำบลหินดาดจะได้นำคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ไปศึกษาและามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตาม หน้าที่ขององค์การบริหารสวนตำบลหินดาด ที่ได้ระบุไว้ในขอบัญญัติตำบล

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

สารบัญ

หน้า

วัตถุประสงค์

๑

ขอบเขตของกระบวนงาน

๑

แผนผังขั้นตอนงานก่อสร้าง

๒- ๓

ขั้นตอนการดำเนินงานขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร

๔

แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอนอาคาร

๕

ขั้นตอนการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

๖

ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

๗

๑

วัตถุประสงค์

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ กองช่างาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด มีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง กองช่างมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณอักษร ซึ่งแสดงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของกองช่าง

๒. เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของกองช่างได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วทันตามกำหนดเวลา มีการทำงานปลอดภัย บรรลุข้อกำหนดที่ สำคัญ ของกระบวนการ

ขอบเขตของกระบวนงาน

- งานก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนน

- งานประเมินราคาก่อสร้าง

- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

- งานขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติมและรื้อถอนอาคาร

- งานออกแบบ

- งานบ ารุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

- งานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ได้รับมอบหมาย

กรอบแนวคิด

| ผู้มารับบริการ | ความต้องการของผู้รับบริการ |
| --- | --- |
| ประชาชนในพื้นที่ตำบลหินดาด | ๑. การคมนาคมขนสงที่สะดวกและปลอดภัย |
| หน่วยงานราชการในตำบลหินดาด | ๒. มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี |
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
| ประชาชนในพื้นที่ตำบลหินดาด | ๑. ประชาชนในเขตตำบลหินดาดมีการคมนาคมขนส่ง |
| หน่วยงานราชการในตำบลหินดาด | ที่สะดวกขึ้น |
|  | ๒. มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี |

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของ

- พระราชบัญญัติสภาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่๖ พ.ศ. ๒๕๕๒

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

ขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้าง

๑. ศึกษารายละเอียดโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประเภทต่าง ๆ

๒. จัดทำประมาณราคากลางโดยศึกษาราคาวัสดุก่อสร้างที่ใก้ลเคียงกับปัจจุบันมากที่สุดไม่เกิน (๑ เดือน) จาก

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการคกระทรวงพาณิชย(http://www.price.moc.go.th) หรือราคาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

๓. ผู้อำนวยการกองช่างตรวจสอบรายละเอียดใบประมาณราคา และแบบแปลน

๔. เสนอปลัด อบต. และนายก อบต. พิจารณา และลงนามอนุมัติดำเนินโครงการ

๒

แผนผังขั้นตอนงานก่อสร้าง

ศึกษารายละเอียดโครงการ

นายช่างโยธาจัดท าประมาณราคาก่อส

พร้อมแบบแปลนการก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองช่างตรวจสอบ

ไม่ถูกต้อง	ถูกต้อง

แก้ไขและเสนอพิจารณาใหม่

เสนอปลัด อบต. และนายกอบต.

พิจารณาและลงนามอนุมัติดำเนินการ

คัดลอกสำเนาเอกสารประมาณราคา

พร้อมแบบแปลนก่อสร้าง ให้กองคลัง

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ต่อไป

๓

แผนผังขั้นตอน(ต่อ)

ช่างผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อควบคุมการ

ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามแบบแปลน

ที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำบันทึกควบคุมงานทุกวัน

รายงานปัญหาและอุปสรรค

ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

รายงานผลการดำเนินโครงการให้ ปลัด อบต./

นายก อบต. ทราบ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

สรุปผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง รายไตรมาส

รายงานให้ ปลัด อบต./นายก อบต. ทราบ

๔

ขั้นตอนการดำเนินงานขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร

๑. ผู้ยื่นคำร้อง ขอรับแบบฟอร์มการยื่นคำร้องได้ ณ ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

๒. ผู้ยื่นคำร้อง นำแบบคำร้องพร้อมหลักฐานยื่นต่อผู้ช่วยนายช่างโยธา เพื่อจัดทำหนังสือรับรองการขออนุญาต

๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธาเสนอเอกสารตามลำาดับบังคับบัญชา (ใช้ระยะเวลาดำเนินการ  เกินไม่ ๑๕ วัน นับจาก

ลงรับเอกสารคำร้อง)

๔. ติดต่อผู้ยื่นคำร้องมารับหนังสือขออนุญาตก่อสร้าง

หลักฐาน

- สำเนาบัตรประจตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ ๒ ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ ๒ ชุด

- สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิขนาดเท่าต้นฉบับ จำนวน ๒ ชุด

- หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างในที่ดิน (ขอได้ที่กองช่าง) จำนวน ๑ ชุด

- สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิขนาดเท่าต้นฉบับ จำนวน ๒ ชุด

- แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จำนวน ๕ ชุด

๕

แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างต่อเติม รื้อถอนอาคาร

ผู้ยื่นคำร้อง กรอกแบบคำร้อง การขออนุญาต

ก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร

ผู้ยื่นคำร้อง ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่กองช่าง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา จัดทำใบอนุญาตก่อสร้าง

เสนอเอกสารตามลำดับการบังคับบัญชา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ลงนาม

แจ้งผู้ยื่นคำร้อง รับใบอนุญาตก่อสร้าง

๖

ขั้นตอนการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

- กรอกแบบแจ้งซ่อมแซมไฟฟาส่องสว่างสาธารณะ ที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

๒. ผู้ยื่นคำร้อง ยื่นแบบคำร้องต่อธุรการ

๓. ธุรการลงรับเรื่องและเสนอต่อปลัด อบต./นายก อบต. พิจารณา

๔. ดำเนินการตามแบบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

แผนผังขั้นตอนการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

ผู้ยื่นคำร้อง กรอกแบบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

ที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ผู้ยื่นคำร้อง ยื่นแบบคำร้องต่อธุรการ

ธุรการลงรับเรื่องและเสนอต่อปลัด อบต./นายก อบต.

พิจารณา

ดำเนินการตามแบบแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง

สาธารณะ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

๗

ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

- ผู้ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล กรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ. ๑)

๒. ชำระค่าคำขอเจาะน้ำบาดาล ตามที่ระเบียบกำหนด

๓. เจ้าหน้าที่เสนอพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (นายก อบต. ) เพื่อพิจารณา

๔. ส่งเอกสารไปที่สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อออกใบอนุญาต

๕. ชำระค่าธรรมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ตามที่ระเบียบกำหนด

แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ผู้ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล กรอกแบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล (แบบ นบ.๑)

ที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ผู้ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ชำระค่าคำขอเจาะน้ำบาดาล ตามที่ระเบียบกำหนด

เจ้าหน้าที่เสนอพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่

(นายก อบต.) เพื่อพิจารณา

ส่งเอกสารไปที่

สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

เพื่อออกใบอนุญาต

ชำระค่าธรรมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ตามที่ระเบียบกำหนด